| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 朱绪达 | 时间 | 2026/4/30-2026/5/5 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1. 完成面试状态机与 LLM 对话引擎的代码对接，实现「提问-回答-追问」全流程在 Apifox 中的接口联调闭环，覆盖正常流程/提前退出/静默超时三类路径 2. 配合团队完成 WebSocket 数据帧格式的统一定稿，完成 Interview_websocket.py 与前端视频窗口的二进制视频流 + JSON 信令双向收发联调 3. 完成 WebRTC 适配层在 Chrome/Firefox/Safari 三端的实机推流测试，修复 Safari 摄像头权限异步回调导致的 getUserMedia 失败问题；针对移动端旧版本浏览器输出兼容性差异清单 4. 完成视频帧抽取管道基础实现（FFmpeg 按 2fps 抽帧 → Base64 序列化 → 推送至 AI 路由层），单帧处理延迟控制在 200ms 内 5. 编写 12 秒静默自动检测逻辑：客户端 WebSocket 心跳 + 服务端定时器双重保障，超时自动触发「面试官追问提示」 未完成的内容： 1. 弱网环境（丢包率 15%+、延迟 > 500ms）下 WebRTC 自适应码率降级逻辑方案已出但尚未集成 2. 实时反馈组件的视觉动效（评分实时仪表盘、追问过渡动画）依赖 UI 终稿，暂以 JSON 占位数据推送，前端渲染后续对接 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 建议大模型响应引入流式输出（SSE），配合前端逐字渲染，降低用户感知的首字等待时间 2. 后续视频帧传输增加背压控制（Backpressure），当客户端消费慢于服务端推送时自动降帧 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 建议大模型响应引入流式输出（SSE），配合前端逐字渲染，降低用户感知的首字等待时间 2. 后续视频帧传输增加背压控制（Backpressure），当客户端消费慢于服务端推送时自动降帧 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 完成弱网场景断线重连 + 自适应码率的集成与压测 2. 配合何郑雄完成视觉分析模块与面试核心服务的实时数据通道对接方案设计 3. 配合前端完成视频面试窗口与实时反馈组件的通信协议细化与拼装联调 4. 组织面试核心服务相关代码的组内 Review，重点审查状态机异常分支覆盖 |  |  |  |  |