| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 廖俊 | 时间 | 2026.4.29-2026.5.5 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容： 完成数据库概要设计，确定核心表结构、关系模型、索引规划与数据规范 参与团队技术方案对齐、风险识别与可行性评估，形成技术风险清单 输出需求规格说明书、架构设计文档、数据库概要设计文档并完成组内初审 未完成的内容： |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 文件上传相关校验逻辑在边缘场景下覆盖不足，稳定性有待加强 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 优化数据库设计规范，补充索引、SQL、事务、分表策略等约束 完善文件上传格式、大小、权限、异常校验逻辑，提升系统鲁棒性 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 完成需求最终确认与需求规格说明书定稿 完善架构设计文档，补充模块交互图、部署架构、非功能设计 推进数据库概要设计向详细设计过渡，完善字段约束、主键外键、视图规划 |  |  |  |  |