| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 彭进辉 | 时间 | 2026年4月28日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 系统设计完成 前端开发初步开始 部分前端页面的设计和修改 前后端接口核对调整 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 部分接口和功能的适配有待改进 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 规范后端传输的跑错接口格式 - 前后端人员沟通改进接口和页面 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 下一周开始前端框架的完善 |  |  |  |  |