| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 何郑雄 | 时间 | 2026年3月25日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1、项目计划书的协作撰写，项目背景、项目进度计划章节部分。 2、共同讨论完成了技术栈的选型，后端框架使用FastAPI，数据库使用MySQL，前端框架使用Vue。 3、明确个人任务分工，负责智能问答、测评体系的后端实现（即AI集成的模拟面试与面试后的智能分析）。 4、 AI集成模块的可行性测试。 未完成的内容： - 开发环境的实际搭建。 2、数据库的连接配置测试。 3、智能问答与测评体系的功能逻辑设计。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1、功能逻辑不明确: 智能问答与测评体系的评分维度需要细化。 2、多模态分析结果如何与 LLM 有效结合生成个性化评语，技术方案还需深入论证。 3、开发环境搭建进度滞后，可能影响后续模块的开发进度。 4、功能逻辑设计文档尚未完成，接口定义和数据流转关系不够清晰。 |  |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、统一使用 Pydantic v2 进行数据验证，保持版本一致性。 2、在项目计划书中增加缓冲时间，应对 AI 模型训练的不确定性。 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、共同完成需求分析文档。 2、完成环境搭建，包括Python虚拟环境、MySQL安装与配置、依赖包安装、文件结构设计。 3、数据库设计。 4、完成基本用户功能的开发。 |  |  |  |  |  |