| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 阙嘉鑫 | 时间 | 2026年5月12日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 彻底完成详细设计 - 完成登录、个人信息页面的开发 - 完成论坛页面的开发 未完成的内容： - AI助手页面开发 - 知识挑战模块页面的开发 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 开发进度需要推动 - 继续加油 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 继续推进前端页面的开发 - 团队优化合作效率 - 团队进行详细设计的优化 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 完成模拟面试页面开发 - 完成前端路由，优化页面逻辑 |  |  |  |  |