| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 石有民 | 时间 | 5月13日-5月19日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成内容： 1. 完成讯飞视频处理模块全部代码开发与联调，实现视频处理全流程闭环。 2. 完成 AI 模型（肢体动作分析、微表情识别）全流程集成与深度联调，功能正常调用。 3. 完善系统异常处理、边界逻辑与容错机制，提升稳定性。 4. 开展核心模块功能测试，修复接口、数据交互、逻辑报错等问题。 5. 优化 AI 推理效率与系统响应速度，提升用户体验。 未完成内容： 1. 系统全流程端到端测试未 100% 覆盖。 2. 部分边缘场景用例仍需补充测试。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 少量边缘场景下系统偶发响应延迟。 2. 测试用例与测试报告尚未整理完成。 3. 项目相关开发、接口文档需完善归档。。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 针对边缘场景做专项优化，提升系统鲁棒性。 2. 加快全流程测试进度，形成完整测试记录。 3. 及时整理文档，为项目验收做准备。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 完成系统全流程端到端测试与异常场景覆盖测试。 2. 修复所有测试发现的 Bug，进行最终体验优化。 3. 完善开发文档、接口文档、测试文档并统一归档。 4. 配合团队完成项目整合、演示环境部署。 5. 做好项目阶段性验收准备工作。 |  |  |  |  |