| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 何郑雄 | 时间 | 2026年3月31日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： 1、团队成员协作完成了需求分析文档的撰写与定稿。 2、完成了需求分析文档中项目概述（包含行业痛点分析、产品定位等）、性能需求分析（定义了ASR响应等关键指标）、接口需求分析（完成了用户管理、面试题目管理等核心模块的API端点定义）。 3、与其他三位后端开发同学协作完成数据库设计，并完成本地MySQL数据库环境部署与代码连接测试。 4、 初步撰写接口文档（用户管理模块、面试题目管理）。 5、后端开发环境搭建。 未完成的内容： - 1、LLM调用相关配置与连接测试。 2、完善详备的接口文档撰写。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1、数据库设计可能不完善，需要进一步审查与修正，本地部署的MySQL数据库中并没有集成我们的数据库表项设计。 2、多模态分析结果如何与 LLM 有效结合生成个性化评语，技术方案还需深入论证。 3、前端开发环境搭建滞后。 4、接口文档只是初步定稿，接口定义和数据流转关系不够完备和清晰。 |  |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、LLM辅助进一步完善需求分析文档设计、完成数据库分析设计、接口文档定义。 |  |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： 1、共同完成需求分析文档的最终审稿与修订。 2、通过SQL语句完成数据库表项创建等。 3、完成基本用户功能的开发。 |  |  |  |  |  |
| 团队项目总体进度 | 本周期间，团队成员一起完成了： 需求分析文档撰写、后端开发环境的搭建、MySQL数据库的设计以及本地MySQL环境部署； 初步的接口文档定义。 需要优化和完善的部分： 目前还没有将将数据库的设计实际部署到MySQL数据库中，现阶段只限于设计和独立的环境部署； 接口文档并不完善，目前重点完成了用户管理与题库管理的基本接口设计。 |  |  |  |  |  |