| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 朱绪达 | 时间 | 2026/4/23-2026/4/29 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）：  核心引擎开发： 完成了基于状态机的“提问-回答-追问”核心逻辑代码实现，成功打通了后端对话引擎与前端接口的通信链路 。  动态追问算法实现： 编写并测试了基于 AI 实时评分触发的追问算法 ；通过优化 Prompt 模板，使系统能够根据用户回答的质量自动生成具有针对性的深度追问。  组件通信协议定稿： 细化并完成了视频窗口与交互组件间的通信协议（WebSocket/EventBus），解决了上周遗留的组件拼装逻辑模糊问题 。  初步环境搭建： 完成了 WebRTC 推流环境的初步搭建，并针对移动端兼容性问题编写了基础的适配层框架 。 未完成的内容：  视觉效果集成： 由于 UI 最终设计稿仍有局部调整，实时反馈组件的视觉动态效果暂以占位符形式实现，需在下周进行最终替换 。  极端边界测试： 在弱网环境下，对话状态机的自动断线重连逻辑尚需进一步压力测试。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  性能瓶颈： 在进行实时 AI 评分时，大模型的响应延迟（TTFT）在某些时段波动较大，可能影响追问的连贯性 。  兼容性挑战： 移动端部分旧版本浏览器对 WebRTC 的视频渲染性能依然存在掉帧现象 。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 交互优化： 计划在下周正式引入“语气词填充”和“思考态”原型展示，以掩盖 AI 计算逻辑带来的响应间隙，提升交互自然度 。  架构调整： 建议将评分逻辑异步化处理，优先保证追问问题的生成，以降低用户的感知延迟。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容：  代码评审与重构： 组织核心业务逻辑的代码 Review，重点关注状态机代码的健壮性 。  UI 联调： 配合 UI 最终稿，完成前端交互原型的打磨及实时反馈组件的视觉动效集成 。  性能专项优化： 针对 WebRTC 适配层方案进行多端实机测试，确保跨平台统一性 。  Mock 测试： 编写针对各类面试场景的自动化测试脚本，验证追问算法的准确率。 |  |  |  |  |