模拟面试智能体系统项目计划书

## 一、项目概述

### 1.1 项目基本信息

- 项目名称：模拟面试智能体系统（Mock Interview Agent System）

- 项目定位：基于多模态AI技术的智能化、沉浸式面试训练与能力评估平台

- 开发周期：分阶段迭代开发，核心功能10个星期完成，完整功能15个星期落地，后续持续优化迭代

- 开发团队：6人专项开发组（4名后端开发、2名前端开发）

- 核心技术：FastAPI、WebSocket、多模态AI、大语言模型、计算机视觉、语音识别、MySQL

- 开源协议：MIT License

### 1.2 项目背景与痛点

在当前就业市场竞争日趋激烈的环境下，无论是应届毕业生还是职场跳槽人士，面试都是职业发展的关键环节，但传统面试准备模式存在诸多难以解决的痛点，严重影响求职者的面试通过率与临场表现：

- 缺乏全真面试场景模拟，求职者难以适应真实面试的紧张氛围，临场发挥失常

- 自我评估局限性大，无法察觉自身语言表达缺陷（口吃、语速过快/过慢、语句重复、逻辑混乱）

- 无客观量化的肢体语言、面部情绪与临场状态评估，过度紧张、眼神闪躲、肢体僵硬等问题难以自查

- 缺少针对性、个性化的面试反馈与改进方案，盲目刷题效率低下

- 简历与目标岗位匹配度分析缺失，无法精准对接岗位需求优化面试准备

- 专业面试官资源稀缺，一对一模拟面试成本高、频次低，无法满足高频次训练需求

为解决上述行业痛点，本项目依托前沿多模态AI技术，打造一站式智能模拟面试平台，实现全真场景模拟、多维度智能分析、个性化评估反馈、针对性学习提升的闭环服务，全面助力求职者提升面试竞争力。

### 1.3 项目目标

#### 短期目标（1-5个星期）

- 完成核心功能开发，实现用户管理、简历上传、实时音视频模拟面试、基础语音与文本分析功能

- 搭建稳定的后端服务架构与数据库体系，保障系统基础运行稳定

- 完成前端基础界面开发，实现面试交互、用户中心基础页面

- 落地基础AI分析模块，实现语音转文本、语言流畅度、语速基础评估功能

#### 中期目标（6-10个星期）

- 完善多模态AI分析模块，实现肢体语言、面部情绪、眼神交流全维度量化分析

- 优化大模型自适应提问逻辑，实现基于简历与回答内容的动态多轮面试交互

- 生成标准化、结构化的智能评测报告，涵盖多维评分、优缺点分析、改进建议

- 完成历史面试记录、报告管理、视频回放、文件下载等配套功能

- 实现系统性能优化，保障音视频低延迟传输、AI分析高效运行

#### 长期目标（11-15个星期）

- 新增小组面试、压力面试等多种面试模式，适配不同场景需求

- 搭建用户能力成长体系，生成个人面试能力成长曲线，推送个性化学习路径

### 1.4 目标用户

- 应届毕业生：高职、本科、硕士、博士应届求职者，缺乏面试经验，需要系统性训练

- 职场人士：工作1-5年，计划跳槽或晋升，需要针对性提升面试表达与临场应变能力

- 技术从业者：大数据、人工智能、物联网等技术岗位求职者，需要专业领域面试训练

- 高校就业指导中心：为学生提供标准化面试训练工具，提升整体就业质量

- 职业培训机构：作为配套教学工具，丰富课程实训内容

### 1.5 核心价值

全真模拟：还原真实面试场景，实时音视频交互，低延迟响应，消除临场紧张感 智能分析：多模态AI全维度量化评估，覆盖语言、肢体、情绪、逻辑、专业能力 个性反馈：基于目标岗位定制评估报告，优点精准提炼，改进方案可落地、可执行 高效提升：高频次免费训练，历史数据追踪，针对性补齐短板，快速提升面试通过率

## 二、功能模块详细设计

### 2.1 用户管理系统

本模块为系统基础入口，实现用户全生命周期管理，保障用户信息安全与操作便捷性，核心功能如下：

- 账号认证：支持账号密码注册、登录，密码加密存储，保障账号安全；新增找回密码、账号绑定功能

- 个人信息管理：完善学历、专业、学校、年级、求职意向等信息填写与修改，支持个人标签自定义

- 文件上传管理：头像上传（支持JPG/PNG/GIF/WebP格式）、简历上传（仅支持PDF格式），自动校验文件格式与大小，记录上传状态

- 个人中心：查看个人信息、面试历史、评测报告、学习计划，支持信息修改与账号注销

### 2.2 智能面试系统

作为系统核心功能模块，实现沉浸式实时模拟面试，适配多岗位、多场景需求，核心功能如下：

- 岗位定制选择：支持大数据开发、人工智能算法、物联网工程、前端开发、后端开发等多个技术岗位选择，后续拓展非技术岗位

- 实时音视频交互：基于WebSocket实现低延迟全双工通信，音视频流实时传输，延迟控制在500ms以内

- 自适应动态提问：结合用户简历内容、历史回答情况、岗位需求，通过大模型动态生成问题，避免固定题库僵化，支持多轮深度对话

- 完整面试流程：标准化面试流程，涵盖自我介绍、专业知识提问、项目经验追问、综合能力评估、反问环节，还原真实面试逻辑

- 智能超时管控：12秒静默检测机制，无有效回答时自动推进面试流程，保障面试高效推进

### 2.3 多模态AI分析模块

本模块为系统核心技术支撑，融合语音识别、计算机视觉、情感计算、自然语言处理技术，实现全维度量化分析，分为三大子模块：

#### 2.3.1 言语分析子模块

| 分析维度 | 技术方案 | 核心指标 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音识别 | Whisper模型+讯飞星火ASR | 音频转文本准确率 | 高精度文本转录，去除冗余语句 |
| 语言流畅度 | 语音断点检测算法 | 口吃、重复、停顿占比 | 0-100分流畅度评分 |
| 语速分析 | 字频统计算法 | 字/分钟 | 偏慢/正常/偏快三档评估 |
| 语调与逻辑 | 语义理解+语调识别 | 语调起伏度、逻辑连贯性 | 生硬/自然/流畅等级评价 |

#### 2.3.2 肢体语言分析子模块

- 身体姿态分析：基于MediaPipe实现人体关键点检测，分析低头、弯腰、手叉腰、双手紧握、坐姿端正等姿态占比

- 眼神交流分析：眼部关键点检测，统计面试过程中眼神对视、闪躲、游离的时间占比，评估眼神专注度

- 手部动作分析：光流法量化手部移动幅度，分析手部小动作过多、手势僵硬等问题

- 身体移动分析：对象跟踪算法，计算身体移动距离与频率，评估临场稳定性

#### 2.3.3 情绪识别子模块

基于DeepFace深度学习框架，实时识别面试过程中七种核心情绪：愤怒、厌恶、恐惧、开心、悲伤、惊讶、平静，统计各情绪出现频率与时长，评估临场情绪稳定性与抗压能力。

### 2.4 智能评测报告模块

面试结束后自动生成结构化、量化的综合评测报告，为用户提供清晰的能力评估与改进方向，核心内容包括：

- 多维雷达图评分：6大核心维度量化打分，涵盖专业知识水平、逻辑思维能力、沟通表达能力、项目经验匹配度、岗位技能匹配度、临场应变能力

- 综合评语：500字以上详细反馈，精准提炼3个及以上核心优点，结合面试表现举例说明；给出5条及以上可落地改进建议，针对性解决薄弱环节

- 总体评分：0-100分精确浮点评分，划分优秀、良好、合格、待提升四个等级，标注岗位匹配度

- 细节分析：语言、肢体、情绪各项细分指标数据展示，直观呈现自身问题

### 2.5 学习路径与报告管理模块

- 个性化学习推荐：基于面试薄弱环节，推送针对性学习资源、训练题目、表达技巧，规划专属提升路径

- 行业趋势解读：结合目标岗位，推送行业发展动态、核心技能要求、面试高频考点

- 历史报告管理：按用户ID检索历史面试报告，支持详情查看、PDF/JSON格式下载、打印

- 面试视频回放：关联面试音视频文件，支持回放复盘，直观查看自身临场表现

### 2.6 配套辅助功能

- 面试题库管理：分领域、分难度（简单/中等/困难）预设专业题库，支持大模型动态扩充

- 文件预览与下载：简历、报告、视频文件在线预览与本地下载

- 系统消息通知：面试进度、报告生成、学习提醒等消息推送

## 三、技术架构与技术栈

### 3.1 整体系统架构

系统采用分层架构设计，从前端交互到数据存储层层解耦，保障系统可扩展性、稳定性与高效性，分为五大核心层级：

- 前端层：负责用户界面交互，涵盖用户登录注册页、个人中心、实时面试界面、报告展示页、学习中心

- API网关层：基于FastAPI搭建，提供RESTful API与WebSocket接口，统一请求入口，实现接口路由、权限校验、请求转发

- 业务服务层：核心业务逻辑处理，包含用户服务、面试服务、AI分析服务、简历解析服务、报告生成服务、文件下载预览服务、安全认证服务

- AI引擎层：多模态AI核心处理模块，涵盖语音识别（ASR）、计算机视觉、大语言模型（LLM）、情感分析、语义理解、模型推理

- 数据持久层：数据存储与管理，包含MySQL关系型数据库、文件存储服务器、AI模型参数库

### 3.2 核心技术栈详解

#### 3.2.1 后端核心技术栈

| 技术分类 | 技术选型 | 版本号 | 核心用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web框架 | FastAPI | 0.115.12 | 高性能异步Web框架，支持WebSocket与RESTful API |
| 服务器 | Uvicorn/Gunicorn | 0.34.3/23.0.0 | ASGI/WSGI应用服务器，保障生产环境稳定运行 |
| 数据库ORM | SQLAlchemy | 2.0.41 | Python数据库工具，实现对象关系映射，简化数据库操作 |
| 数据验证 | Pydantic | 2.11.5 | 请求数据校验、响应数据格式化 |

#### 3.2.2 AI与机器学习技术栈

- 深度学习框架：TensorFlow 2.19.0、PyTorch 2.5.1+cu121、Keras 3.10.0，实现模型训练与推理

- 大模型与编排：讯飞星火Spark4.0 Ultra、LangChain 0.3.25、LangGraph 0.4.8，实现智能问答、报告生成、流程编排

- 计算机视觉：OpenCV 4.9.0.80、MediaPipe 0.10.14、Ultralytics 8.3.152、DeepFace 0.0.91，实现姿态、情绪、人脸检测

- 语音处理：OpenAI Whisper 20231117、PyDub 0.25.1、WebRTC VAD 2.0.10、FFmpeg 1.4，实现音频转写、处理与编解码

- 数据处理：NumPy、Pandas、Scikit-learn，实现数据分析与量化评分

#### 3.2.3 数据库与文件处理

- 数据库：MySQL 8.0+，存储用户信息、面试记录、报告数据、题库内容

- 文件处理：pdfplumber、PyPDF2，实现简历PDF解析与文本提取

### 3.3 项目代码结构

plain text app/ ├── routers/ # API路由控制器，分模块管理接口 ├── services/ # 业务逻辑层，核心功能实现 │ ├── OrdServices/ # 常规业务服务（用户、文件、基础功能） │ ├── InterviewService/ # 面试核心服务（WebSocket、流程管控） │ ├── Body_Emotion/ # 肢体情绪分析服务（多模态AI） │ └── DataBase_connect/ # 数据库连接与操作 ├── schemas/ # 数据模型 │ ├── request/ # 请求参数模型 │ └── response/ # 响应数据模型 └── main.py # 项目入口文件，启动服务

### 3.4 核心技术亮点

- 多模态并行分析：语音、视频、文本三模态同步处理，单次视频流读取完成全维度分析，提升效率

- 低延迟实时交互：WebSocket全双工通信，音视频流式处理，边接收边分析，无等待延迟

- 大模型自适应交互：基于Prompt Engineering优化输出，结合简历与对话动态生成问题，报告格式标准化

- 异步并发优化：耗时AI分析、文件处理操作异步化，避免阻塞主线程，提升系统响应速度

- 稳定容错机制：文件格式校验、数据库事务回滚、异常捕获降级，保障系统稳定运行

## 四、数据库设计

### 4.1 核心ER实体关系

系统数据库围绕用户、面试视频、评测报告三大核心实体设计，关联企业信息、题库、岗位指标等辅助实体，实体关系清晰，数据冗余度低：

- 用户（User）与面试视频（Video）：一对多关系，单个用户可上传多份面试视频

- 用户（User）与评测报告（Rpg）：一对多关系，单个用户可生成多份评测报告

- 面试视频（Video）与评测报告（Rpg）：一对一关系，单份视频对应一份评测报告

### 4.2 核心数据表设计

#### 4.2.1 用户表（users）

主键：accountID，存储用户基础信息与账号状态，核心字段：账号ID、密码（哈希加密）、昵称、学校、专业、学历、年级、头像上传状态、简历上传状态、创建时间

#### 4.2.2 面试视频表（video）

主键：ID，外键：accountID，存储面试视频相关信息，核心字段：用户ID、录制时间、视频存储路径、视频状态

#### 4.2.3 评测报告表（rpg）

主键：ID，外键：accountID、videoID，存储面试评测结果，核心字段：用户ID、报告JSON数据、面试岗位、关联视频ID、生成时间

#### 4.2.4 其他辅助表

- 企业表（company）：存储企业信息与岗位需求

- 分领域题库表（bigdata/internetofthings/ai）：存储各岗位面试题目与参考答案

- 岗位指标表（vocation_signs）：存储不同岗位的6大核心评估指标

## 五、API接口设计

### 5.1 接口分类概览

系统接口采用RESTful规范设计，搭配WebSocket实现实时通信，分为六大接口模块，接口文档清晰，便于前端对接与第三方集成：

- 用户管理接口（/api/users）：注册、登录、信息修改、文件上传

- 面试题库接口（/api/questions）：分领域、分难度获取面试题目

- 模拟面试接口（/api/interview）：WebSocket实时面试、历史报告查询

- AI助手接口（/api/ai）：智能问题生成、回答质量分析

- 文件服务接口（/api/download、/api/preview）：报告下载、视频预览

### 5.2 核心接口示例

#### 5.2.1 WebSocket实时面试接口

接口地址：ws://{域名}/api/interview/ws

请求参数：用户ID、面试时间、简历路径、目标岗位

功能说明：建立实时音视频通信连接，面试官AI自动发起提问，接收用户音视频流，实时分析并生成下一轮问题，面试结束后后台生成报告

#### 5.2.2 用户注册接口

请求方式：POST

接口地址：/api/users/register

请求参数：账号ID、密码、昵称、学校、专业、学历、年级、生日、头像文件、简历文件

响应结果：注册状态、用户基础信息、提示信息

## 六、团队分工与职责

### 6.1 团队组成与整体分工

项目团队共6人，分为后端开发组（4人）、前端开发组（2人），分工明确，权责清晰，协同推进项目开发，核心分工如下：

| 组别 | 成员 | 核心负责模块 | 主要工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端开发组 | 廖俊 | 用户服务+数据库 | 用户注册登录、个人信息管理、数据库设计、ORM模型搭建、数据校验、接口开发 |
|  | 朱绪达 | 面试核心服务 | WebSocket通信、面试流程管控、音视频流处理、文件分片存储、接口开发调试 |
|  | 石有民 | AI分析引擎 | 多模态分析集成、肢体语言识别、情绪检测、语音分析、模型调用优化 |
|  | 何郑雄 | LLM集成+报告生成 | 大模型接口调用、智能提问、报告生成、学习路径推荐、项目统筹 |
| 前端开发组 | 彭进辉 | 用户界面+个人中心 | 注册登录页、个人中心、信息修改、文件上传组件、页面交互实现 |
|  | 阙嘉鑫 | 面试界面+报告展示 | 实时面试音视频界面、雷达图可视化、报告详情页、历史记录页 |

### 6.2 开发进度管控

采用敏捷开发模式，分阶段迭代，每周开展进度复盘会议，同步开发进度、解决技术难题、调整开发计划，保障项目按节点落地。

## 七、项目实施计划

### 7.1 分阶段开发计划

#### 第一阶段：需求梳理与架构搭建（1-2周）

- 完成需求细化、功能模块确认、技术选型敲定

- 搭建项目基础架构、数据库设计、数据表创建

- 配置开发环境、依赖库安装、代码框架搭建

#### 第二阶段：核心功能开发（3-8周）

- 完成用户管理系统、基础接口开发与调试

- 实现WebSocket实时面试功能、音视频流传输

- 完成基础AI语音识别、文本分析模块开发

- 前端基础页面开发、接口对接联调

#### 第三阶段：完整功能迭代（9-12周）

- 完善多模态AI分析模块，实现肢体、情绪全维度分析

- 优化大模型提问与报告生成逻辑，提升报告质量

- 完成报告管理、学习路径、文件下载等配套功能

- 前端界面优化、交互体验提升、兼容性调试

#### 第四阶段：测试优化与部署（12-16周）

- 系统功能测试、性能测试、压力测试、兼容性测试

- 修复BUG、优化AI分析准确率、提升系统响应速度

### 7.2 测试计划

- 功能测试：验证所有功能模块是否正常运行，接口调用是否正常

- 性能测试：测试音视频延迟、AI分析速度、并发访问稳定性

- 兼容性测试：适配不同浏览器、不同网络环境，保障正常使用

- AI准确率测试：验证语音识别、情绪识别、评分逻辑的准确性与客观性

## 八、风险评估与应对措施

### 8.1 技术风险

- 风险点：AI模型推理速度慢、音视频延迟过高、多模态分析准确率不足

- 应对措施：优化模型参数、采用异步并发处理、流式分析数据、精简模型体积，提升运行效率

### 8.2 开发风险

- 风险点：开发进度滞后、模块对接不畅、技术难题无法攻克

- 应对措施：细化开发任务、定期进度同步、预留缓冲时间、团队协作解决技术问题，必要时寻求外部技术支持

### 8.3 系统稳定性风险

- 风险点：文件上传失败、数据库崩溃、接口异常、音视频传输中断

- 应对措施：增加异常捕获机制、数据库备份、文件校验、重连机制，保障系统容错性

### 8.4 数据安全风险

- 风险点：用户信息泄露、简历与面试视频数据丢失

- 应对措施：用户密码加密存储、文件权限管控、定期数据备份、合规存储用户数据

## 九、项目亮点与创新点

- 多模态AI深度融合：打破单一文本分析局限，同步分析语音、肢体、情绪，实现全维度客观评估，区别于传统模拟面试工具

- 实时自适应交互：摒弃固定题库模式，基于用户简历与实时回答动态提问，模拟真实面试官的追问逻辑，体验更逼真

- 量化评估+可落地建议：报告兼具量化评分与针对性改进方案，而非笼统评价，帮助用户精准提升

- 低延迟沉浸式体验：WebSocket+流式处理技术，保障面试过程流畅无卡顿，贴近真实线上面试场景

- 轻量化易部署：技术栈成熟，后续支持容器化部署，可快速落地使用，适配个人与机构用户

## 十、未来规划与拓展方向

- 功能拓展：新增压力面试、小组群面、HR面试等多种模式，覆盖全场景面试需求

- 领域拓展：扩充金融、教育、医疗、快消等非技术岗位题库，适配更多行业求职者

- 终端拓展：开发移动端APP、小程序，实现多终端随时随地面试训练

- 数据赋能：搭建用户面试能力成长曲线，对比同岗位用户数据，提供更精准的提升建议

- 商业化落地：面向高校、培训机构推出企业版服务，打造市场化面试训练平台

## 十一、项目总结

模拟面试智能体系统依托前沿多模态AI技术，精准解决传统面试准备的核心痛点，为广大求职者提供低成本、高效率、高仿真的面试训练服务。项目技术架构成熟、功能设计全面、团队分工明确，具备极强的实用性与落地性。

项目上线后，可有效帮助求职者提升面试能力、降低面试焦虑、提高就业通过率，同时可为高校就业指导、职业培训提供优质的工具支撑，具备良好的社会价值与应用前景。后续将持续优化迭代，不断完善功能与体验，打造行业领先的智能模拟面试平台。

Mock Interview Agent System 开发团队 © 2026