| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 朱绪达 | 时间 | 2026/3/25-2026/4/1 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1. 系统架构与功能模块设计 - 全局架构规划： 明确了模拟面试系统的 6 大核心模块（用户管理 UM、题目管理 QM、模拟面试 IM、AI 助手 AI、文件下载 DM、文件预览 PM）。 - 核心链路梳理： 确立了以“多模态分析”和“智能提问”为核心的面试评测流程。 2. 用户管理模块详细设计与接口定义 - 身份验证体系： 完成了用户注册与登录的业务逻辑设计。引入 bcrypt 算法 进行密码加密处理，并设计了基于 Token 的认证机制。 - 文件存储方案： 建立了头像与简历的分类存储规范，并实现了严格的 MIME 类型校验与文件大小限制。 - 用户信息维护： 完成了获取信息、更新资料、头像上传/预览及简历状态检查等 8 个子项 的接口协议定义。 3. 面试题目管理模逻辑构建 - 多领域题库设计： 规划了大数据、物联网、人工智能三大领域的专业题库，涵盖 1000 道题目的预设目标。 - 智能组卷算法： 设计了基于“难度梯度”的组卷逻辑，实现从“简单破冰”到“压力测试”的动态题目序列生成。 未完成的内容：  数据库表结构物理实现： 尚未完成 SQL 建表语句编写。  JWT 真实 Token 替换： 目前登录接口仍使用 Mock Token。  题库数据填充： 具体的 1000 道面试题目数据尚未录入。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  动态题目调整逻辑： 第 5 题的“根据表现动态调整”需要更明确的算法规则支。  并发存储压力： 高频上传头像和简历时，本地文件系统存储可能存在性能瓶颈，后续需评估是否引入 OSS。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 引入 Redis 缓存： 建议对 QM 模块的题库进行缓存处理，以提升智能组卷的响应速度。  接口防抖与限流： 针对注册/登录等高敏感接口，建议增加验证码机制和 IP 访问频率限制，防止恶意攻击。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 数据库落地： 根据 UM 和 QM 模块的设计文档，完成 MySQL 数据库表结构的建立。 - 后端基础框架搭建： 初始化项目环境，集成 Web 框架、数据库 ORM 以及文件上传组件。 - 核心接口开发： 优先实现用户注册登录和头像上传功能的代码编写与自测。 - 题库导入： 完成首批大数据/AI 领域面试题目的格式化并批量导入系统。 |  |  |  |  |