| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 何郑雄 | 时间 | 2026年4月21日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 系统设计文档（SDD）修订与完善：根据导师评审意见，对上周完成的 SDD 初稿进行了深度修改。重点解决了初稿中结构混乱、内容缺失的问题，严格按照软件设计文档规范重构了章节逻辑，补充了核心模块的详细设计说明。 - 2、后端接口逻辑对齐：在完善 SDD 的过程中，进一步梳理了模拟面试、AI 评测及文件处理等模块的业务逻辑，确保设计文档中的接口定义与团队开发规范保持高度一致。 - 3、技术方案细节确认：配合团队对视频流处理、AI 模型集成等关键技术点的设计方案进行了细化，为后续代码落地提供了更清晰的指导。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - SDD 细节仍需打磨：虽然已根据意见完成了一版修改，但部分复杂交互流程（如多模态数据并行处理的时序图）在设计表达上仍不够直观，需进一步优化。 - 技术选型待最终敲定：IIM-002 视频切片方案在 OpenCV 与 FFmpeg 之间的选型仍未最终确定，影响了相关模块详细设计的定稿。 - 前后端联调尚未启动：目前仍处于设计文档完善阶段，前后端联通性测试尚未开展，接口对接的有效性有待在实际开发中验证。 |  |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、强化图表化表达：在 SDD 中增加更多的时序图和状态转换图，以弥补文字描述在复杂逻辑表达上的不足，提升文档的可读性。 2、加快技术决策进度：建议尽快组织专项讨论确定视频处理等技术方案，避免因技术不确定性拖慢整体开发节奏。 3、提前介入原型联调：在完善设计的同时，可尝试利用现有的 UI 原型进行简单的接口 Mock 测试，提前发现潜在的数据交互问题。 |  |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - SDD 文档最终定稿：针对本周修改后的版本进行最后的查漏补缺，确保文档完全符合 SDD 标准风格，并正式归档作为开发依据。 - 推进 AI 模型集成落地：根据确定的设计方案，正式启动肢体动作分析、微表情识别等 AI 模型在系统中的集成工作。 - 启动前后端联通性测试：配合前端团队完成核心接口的对接，开展第一轮联通性测试，及时排查并解决开发过程中出现的适配问题。 |  |  |  |  |  |
| 团队项目总体进度 | 本周期间，团队成员一起完成了： 系统设计文档（SDD）的深度修订：针对导师对初稿提出的结构性与完整性意见，全员协作完成了 SDD 的一版重要修改。通过重构文档架构和补充详细设计内容，显著提升了文档的专业度与指导性。 前端 UI 原型的细节优化：基于初步设计的原型，进一步明确了模块间的交互细节与数据流向，为即将开始的前后端联调做好了准备。 后端开发逻辑的最终梳理：在完善设计文档的同时，后端开发人员完成了各核心模块的逻辑闭环检查，确保了从设计到代码实现的平滑过渡。 |  |  |  |  |  |