| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 何郑雄 | 时间 | 2026年5月26日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： 1、全链路联调与校对：主导开展了全链路（前端-后端-AI-数据库）系统联调，对用户注册登录、岗位选择、WebSocket 视频切片上传、AI 路由层并行分析、到最终报告生成的完整数据流进行了多轮跑通测试 。 2、性能与延迟调优：针对第九周存在的 1.5 秒视觉延迟问题，正式上线了非核心视觉指标的“跳帧检测”策略（每 5 帧检测一次坐姿与环境），优先保障眼神对视的实时性，成功将前端实时反馈延迟压降至 450ms 内，达到了 WebSocket 延迟 $\le 500$ ms 的设计要求 。 3、暗光环境鲁棒性提升：在 AI 路由层成功嵌入了直方图均衡化等对比度增强预处理算法，有效改善了暗光与复杂背景下 MediaPipe 姿态检测误判的问题 。 |  |  |  |  |
|  | - 现存问题： - 1、高并发下服务器负载偏高：多路视频切片同时通过 WebRTC/WebSocket 涌入时，由于 FFmpeg 视频合并（WebM 转 MP4）与 MediaPipe/DeepFace 的 CPU 推理叠加，导致轻量级云服务器的 CPU 占用率瞬间触顶 。 - 2、局部越权风险：测试中发现历史报告查询接口 /api/interview/reports/history/{accountID} 存在横向越权漏洞，普通用户修改 URL 中的 accountID 可以越权查看到其他人的面试报告 。 |  |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 1、视频合并任务错峰排队：对 FFmpeg 的视频片段合并操作采用任务队列（如 Celery 或轻量级线程池）进行异步异步低优先级处理，避免多路面试同时结束时抢占核心推理资源。 - 2、严格校验 JWT Token 权限：在 FastAPI 的依赖项（Depends）中强制增加 JWT 鉴权校验，验证当前请求 Token 中的 accountID 是否与路径参数一致，杜绝越权漏洞。 |  |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 进入第十二周的交付准备阶段：完成本地部署与运行环境固化 。 - 录制产品演示视频，撰写项目验收报告，并主导制作最终的答辩 PPT 与整理源码包 。 |  |  |  |  |  |
| 团队项目总体进度 | - 本周已顺利完成全功能联调与核心性能指标的拔高，成功修复了前期遗留的视觉延迟与暗光误判问题 。目前系统已具备完整的“面试-分析-报告”闭环能力，稳定性达标，项目正式进入 W12 交付准备与答辩倒计时阶段 。 |  |  |  |  |  |