| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 何郑雄 | 时间 | 2026年4月7日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 需求规格说明书文档的修订与完善：在原需求分析文档的基础上，针对需求分析汇报中老师提出的问题进行了系统性的修正。核心问题在于对功能部分进行进一步的解耦，对整体结构进行优化，同时对不同的需求进行了细化和规范，是文档整体表达更加严谨。 2、需求接口结构重构：对原有“内部接口需求与外部接口需求”部分进行了重构，明确内部需求接口与外部需求接口的边界，同时增加了人机交互UI接口需求部分，使系统的内外部接口交互逻辑更加清晰明确。还优化了需求层次结构，避免功能需求与接口描述之间的重复，提高文档整体一致性。 3、UI设计基本完成：明确系统的视频面试、知识挑战、AI助手、社区论坛四个模块的基本UI界面，对页面布局进行了初步设计，通过非代码性的原型界面设计展示基本UI交互逻辑。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - UI原型设计仍处于初步阶段，部分交互细节与状态变化尚未完全明确 - 前后端仍未通过连接性测试。 |  |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 完成UI圆形界面设计，明确各功能模块之间的状态转换与数据交互逻辑。 - 通过简单的接口进行前后端联通性测试； |  |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 下一阶段将进入系统详细设计与开发阶段，需要重点完成系统设计文档，同时完善补充接口设计文档。 - 需要推进项目核心模拟视频面试、肢体分析等核心功能的代码实现。 - 在此基础上，需要逐步接入AI模块，实现面试后针对性的综合分析与学习指导推荐。 |  |  |  |  |  |
| 团队项目总体进度 | 本周期间，团队成员一起完成了： 需求规格文档（SRS）的深度重构：针对前期评审中发现的功能边界模糊问题，进行了针对性修正。重新梳理了业务逻辑架构，确保功能描述与系统技术架构的高度一致，为后续开发提供了确化的准则。 前端 UI 原型设计与交互定义：基于用户使用场景，完成核心业务模块的 UI 原型初稿设计。优化了页面布局与交互逻辑，初步建立了项目的视觉规范，有效降低了后期开发中的界面调整频率。 需要优化和完善的部分： 系统设计文档：深化系统架构设计，补充核心业务流程图（Sequence Diagram）与数据库逻辑结构分析，确保技术方案的高内核一致性。 接口文档：基于 RESTful 规范完善 API 细节，补充异常错误码说明及字段校验逻辑，降低前后端对接的理解成本。 联通性测试：执行全链路联通性回归测试，排查跨域配置及中间件连接隐患，确保前后端数据交互的实时性与准确性。 |  |  |  |  |  |