| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 石有民 | 时间 | 4月29日-5月5日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成内容： 1. 完成视频处理技术选型评审，正式确定采用讯飞视频处理方案，完成技术方案确认与文档记录。 2. 基于讯飞方案完成模块代码框架搭建，完成基础接口与调用逻辑开发，整体代码完成约 50%。 3. 继续推进微表情、肢体动作分析 AI 模型集成，完成接口调试与基础数据对接。 4. 对 AI 模型推理流程做初步轻量化调整，缓解部分场景运行缓慢问题。 5. 继续完善多模态数据处理逻辑，解决部分格式兼容问题。 未完成内容： 1. 讯飞视频处理模块功能未完全开发完成。 2. AI 模型与业务逻辑深度融合、全流程联调尚未完成。 3. 系统全流程功能测试未启动。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 讯飞视频处理模块开发刚进入核心阶段，整体进度适中。 2. AI 模型推理性能仍有优化空间，运行速度有待提升。 3. 多模态数据协同分析逻辑仍有部分细节未打通。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 按讯飞方案稳步推进代码开发，确保模块逻辑正确。 2. 继续对 AI 模型进行异步优化，提升运行效率。 3. 细化多模态数据交互逻辑，统一数据处理规范。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 继续完成讯飞视频处理模块剩余代码开发与基础调试。 2. 完成 AI 模型深度集成与联调，实现业务流程闭环。 3. 完善多模态协同分析逻辑，解决剩余兼容问题。 4. 开展核心功能模块测试，修复已知问题。 5. 整理模块开发文档，同步进度至团队。 |  |  |  |  |