| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 朱绪达 | 时间 | 2026/4/15-2026/4/22 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 文档撰写： 完成了《模拟面试智能体系统详细设计文档》的撰写，涵盖系统架构图、核心时序 - 逻辑闭环： 实现了“提问-回答-追问”的完整面试业务流程代码化，支持多轮对话状态机维护。 - 追问逻辑开发： 明确了基于 AI 实时评分的动态追问机制，系统可根据面试官表现自动生成追问问题。 未完成的内容： - 交互细节定稿： 实时反馈组件的视觉动态效果仍需等待 UI 最终设计稿下发后进行方案匹配 。 - 集成方案细化： 视频窗口与交互组件的拼装逻辑仅完成初步构思，详细的组件通信协议待进一步细化 。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 调研发现移动端浏览器对 WebRTC 的部分高级特性存在标准差异，可能影响后续跨平台方案的统一性 。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 建议在下一阶段设计中引入适配层方案；同时考虑在 AI 响应间隙设计“语气词填充”或“思考态”原型以提升用户体验 。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 设计评审： 组织并参与项目设计文档的内部评审，根据反馈修改完善。 - 追问算法设计： 明确基于 AI 评分结果触发追问的具体算法逻辑和 Prompt 模板。 - 原型打磨： 进一步细化前端交互原型，确保设计阶段覆盖所有边界情况。 |  |  |  |  |