| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 朱绪达 | 时间 | 2026/5/20-2026/5/26 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1. 参与全链路系统联调，完成面试核心流程（用户认证 → 岗位选择 → WebSocket 连接 → 循环提问/追问 → AI 实时评分 → 报告生成 → 回放查看）多轮跑通测试，整体流程稳定，无阻断性 Bug 2. WebSocket 连接稳定性深度优化：定位并修复高频推流场景下的闭包引用导致的内存泄漏（Python del 循环引用阻止 GC），单连接内存占用从 ~350MB 降至 ~120MB，5 路并发 30 分钟无 OOM 3. 根据何郑雄评审意见，完成视频异步合并任务队列的方案选型与实现：采用 Celery + Redis Broker，面试结束后视频片段合并任务入队异步低优先级执行，API Worker 即时释放，合并完成通过 WebSocket 推送 download_url 至前端 4. 修复联调中发现的 Bug 共 6 项：(1) 追问状态机在连续两次快速回答时的死锁；(2) WebSocket 心跳在移动端锁屏后误判超时；(3) 视频帧序号在高帧率下 int32 溢出回绕；(4) 评分快照时间戳与时区偏移导致前端图表错位；(5) 12s 静默检测器在 AI 生成长追问时被意外触发；(6) 面试状态机在 WebSocket 重连后跳过身份校验直接恢复会话 5. 配合何郑雄修复越权漏洞：在 /api/interview/reports/history/{accountID} 接口的 FastAPI Depends 依赖注入中增加 JWT Token 校验逻辑，验证请求 Token 中的 accountID 与路径参数一致，不一致则返回 403 6. 完成弱网环境断线重连 + 状态恢复的全场景压测：模拟 WiFi→4G→3G→飞行模式→WiFi 的连续网络切换，重连成功率从 90% 提升至 96%，超 60s 断线自动标记会话结束并落盘已有数据 未完成的内容： 1. 高并发极限压测（50+ 路同时面试）受限于轻量级云服务器配置，尚未执行 2. 面试核心服务的接口文档与开发记录尚未完成终稿整理 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 多路面试同时结束时 FFmpeg 合并任务排队堆积，单机 Celery Worker 处理上限约 10 路并发，超出后等待时间线性增长 2. 面试过程中浏览器突然崩溃（非正常关闭）导致 WebSocket 无 FIN 包，服务端需等待心跳超时（12s）才能感知，期间会话状态不准确 |  |  |  |  |
|  | 改进建议: 1. Celery 视频合并 Worker 设置并发数上限并增加任务超时熔断，超 30s 未完成的任务自动降级为低分辨率合并 2. 增加客户端 Page Visibility API 上报机制，浏览器切后台/标签页关闭时主动发送 close 信令，缩短服务端感知延迟 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 完成面试核心服务接口文档与 WebSocket 协议说明的整理归档 2. 配合团队完成项目演示环境部署与演示流程预演，确保面试核心链路稳定展示 3. 根据验收反馈进行少量收尾 Bug 修复与体验优化 4. 参与答辩材料中后端技术架构部分的准备 |  |  |  |  |