| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 何郑雄 | 时间 | 2026年5月12日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： 1、AI 引擎集成：在后端集成了 MediaPipe 姿态检测与 DeepFace 情绪识别模块，实现了对面试者坐姿、眼神接触及自信度等 7 个维度的实时数据提取。 2、提示词工程调优：主导了星火大模型的 Prompt 调优，实现了能够根据用户简历（Resume Check）进行个性化追问的动态逻辑。 |  |  |  |  |
|  | - 现存问题： - 1、端到端延迟：受限于模型推理耗时，前端收到的实时反馈（如情绪波形）存在约 1.5 秒的累积延迟。 - 2、极端环境误判：在背景背景复杂或光线较暗的情况下，姿态检测的准确率有所下降。 |  |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 1、推理流精简：计划对非核心视觉指标采用“跳帧检测”策略（如 5 帧检测一次），优先保障核心动作（点头、对视）的实时性。 - 2、视觉预处理：在 AI 路由层增加对比度增强算法，提升暗光下环境下的识别精度。 |  |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 1、开展全链路（前端-后端-AI-数据库）系统联调，开展针对多维度评测报告生成的准确性校对。 |  |  |  |  |  |
| 团队项目总体进度 | - 本周项目，视觉分析（MediaPipe/DeepFace）与大模型对话逻辑已初步闭环。完成了《软件设计文档》中“AI 路由层”章节的更新；协调算法组对视觉模型进行了轻量化量化处理，以适应测试环境。 |  |  |  |  |  |