| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 何郑雄 | 时间 | 2026年4月28日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 1、课堂汇报与评审反馈落实：针对上周课堂汇报中老师提出的建议，完成了对《软件设计文档 (SDD)》的终版修订。重点优化了系统架构的逻辑清晰度。 - 2、详细设计文档的终稿定稿：细化了AI 分析引擎层设计，明确了视频帧分发器、结果聚合器与多模态分析模块（姿态、情绪、眼神、言语）的并行协作机制 。 3、完成了REST API与WebSocket接口的详细定义，包括用户注册登录、智能题库检索、实时面试流处理及多维度报告查询等15+个核心端点。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - AI模块计算压力预估：随着多模态分析维度的增加，本地服务器在处理并发 WebSocket 视频流时的实时性压力仍需通过压力测试进一步评估。 - 外部 API 配额风险：由于核心逻辑依赖讯飞星火大模型进行智能提问与综合评语生成，需关注 API 的调用频率限制，备用模型（IR-EXT-002）的接入方案尚未完成代码级实现。 |  |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 1、Mock 接口交付前端：尽快将文档中定义的接口规范（如 /api/users/register 等）交付给前端同学，并行开始前端 UI 与逻辑的绑定工作。 - 2、建立性能基准：建议针对 AI 分析引擎模块编写单元测试，测量单帧处理耗时，以便优化视频帧的分发频率。 |  |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 开发环境初始化：按照 SDD 技术栈配置 FastAPI + SQLAlchemy + MySQL 的生产/开发隔离环境。 - 实现用户管理模块（登录、注册及 BCrypt 加密存储）；搭建基础 WebSocket 服务架构，尝试调通视频流的接收与初步切片存储。 - AI 分析逻辑集成：开始将 MediaPipe 与 ASR 转录逻辑集成至 InterviewService 中，验证“接收视频 -> 转录 -> 问题生成”的闭环流程。 |  |  |  |  |  |
| 团队项目总体进度 | 本周项目正式从设计阶段转向开发准备阶段。全员通过课堂汇报并吸纳导师意见，完成了《系统设计文档 (SDD)》的终版修订与定稿，确保了后端逻辑闭环与前端 UI 交互细节的深度优化。目前，团队已扫清技术选型障碍，全面启动核心框架搭建与数据库初始化工作，整体进度符合预期计划。 |  |  |  |  |  |