| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 何郑雄 | 时间 | 2026年5月19日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： 1、报告生成引擎开发：完成了“报告生成模块”的后端核心逻辑，实现了对 CV 侧（姿态、眼神、情绪）与 ASR 侧（语音流利度、语速）多模态数据的聚合加权算法，并支持将评测结果结构化导出为 JSON 存储。 2、LLM 评语深度定制：调优了讯飞星火大模型的 Report Prompt，结合详细设计中的 vocation_signs（岗位能力指标）表，实现了根据不同岗位（如大数据、物联网、AI）的核心维度，由大模型自动生成差异化、个性化的综合面试评语与可执行改进建议。 3、复盘与回放功能闭环：配合前端（FE 2）完成了面试历史记录与视频回放服务的接口对接，打通了“面试-分析-评测-复盘”的完整业务闭环。 |  |  |  |  |
|  | - 现存问题： 1、大模型文本生成延迟：在生成千字深度评测报告时，星火大模型的 API 文本生成及聚合耗时约 15~20 秒，虽然满足详细设计中 $\le 30$ 秒的指标，但同步等待容易引发前端网关超时（Gateway Timeout）。 - 2、PDF 导出格式错乱：在后端测试“用户下载 PDF 报告”功能时，发现部分包含复杂情绪曲线或雷达图的数据转成 PDF 后，排版存在截断和样式丢失问题。 |  |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 1、异步报告生成机制：计划将报告生成逻辑改为异步任务队列处理。WebSocket 面试结束后立即返回“生成中”状态，后端异步调用 AI 聚合与大模型，完成后通过消息或轮询通知前端，避免阻塞 HTTP 连接。 - 2、优化 PDF 渲染模板：前端引入更成熟的图表导出方案，或后端采用标准的 HTML-to-PDF 转换工具（如 Weasyprint），并固定雷达图与表格的 Canvas 宽高。 |  |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 1、全面转入第十一周的全链路系统联调（前端-后端-AI-数据库） 。 - 2、重点开展多维度评测报告生成的准确性校对、数据流稳定性测试，以及 Bug 集中修复 。 |  |  |  |  |  |
| 团队项目总体进度 | - 本周项目已攻克报告生成与复盘回放的核心核心难点，完成了《详细设计文档》中“报告生成模块”与“数据统计模块”的代码实现 。前端可视化雷达图与情绪曲线已初步对接成功 。团队将按计划于下周开展全功能联调与稳定性优化 。 |  |  |  |  |  |