| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 石有民 | 时间 | 5月6日-5月12日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成内容： 1. 完成讯飞视频处理模块剩余代码开发，实现全流程逻辑闭环，支持视频切片、分析与结果返回。 2. 完成微表情、肢体动作分析 AI 模型深度集成与联调，与业务逻辑完全打通。 3. 优化 AI 模型推理与异步调用流程，提升系统响应速度与运行稳定性。 4. 完善多模态数据协同分析逻辑，解决全部兼容问题。 5. 开展核心模块功能测试，修复接口、数据格式等多项问题。 未完成内容： 1. 系统全流程端到端测试尚未全部完成。 2. 部分异常场景处理与边界逻辑仍需补充完善。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 高并发场景下，讯飞视频处理模块稳定性仍需验证。 2. 系统整体异常捕获与容错机制不够完善。 3. 全流程测试用例未完全执行完毕。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 增加异常处理与重试机制，提升讯飞模块鲁棒性。 2. 完善边界场景与错误处理逻辑，增强系统稳定性。 3. 加快全流程测试进度，及时修复遗留问题。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 完成系统全流程功能测试、异常测试与简单压力测试。 2. 完善讯飞视频处理模块异常处理与容错逻辑。 3. 优化系统整体体验，修复测试中发现的 Bug。 4. 整理接口文档、开发文档与测试记录。 5. 配合团队完成项目整合与阶段性验收。 |  |  |  |  |