| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 廖俊 | 时间 | 2026.5.6-2026.5.12 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容： 完成数据库概要设计，明确字段约束、主键外键、视图规划及分表策略，完成SQL脚本编写 参与团队技术方案对齐、风险识别与可行性评估，形成技术风险清单；完成架构设计终稿，补充模块交互图、部署架构图及非功能设计说明 完成文件上传功能开发，实现格式、大小、权限基础校验；修复边缘场景异常问题，优化校验逻辑，提升系统稳定性与鲁棒性 未完成的内容： |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 高并发场景下数据库查询响应较慢，索引优化需进一步验证 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 深化数据库优化，补充复合索引、慢查询监控，完善事务隔离级别配置，保障高并发性能 统一接口异常规范，制定标准化返回码与错误信息模板，优化全局异常处理机制 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 本周内完成集成测试用例编写、评审与执行，确保核心功能流程通畅 跟进测试反馈，快速修复 BUG，完成接口优化与数据库性能调优 |  |  |  |  |