| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 廖俊 | 时间 | 2026.3.11-2026.3.17 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1、参与团队讨论会议，确定开发"基于多模态 AI 的智能化模拟面试系统"，确定“AI+应用”的项目定位 2、参与团队讨论，分析了传统面试准备痛点并做出针对性预想措施 3、明确项目旨在提供沉浸式实时音视频交互面试，通过 AI 技术进行量化评估与指导 4、分析 AI 智能体、实时交互等核心技术难点与风险 未完成的内容： - 开发技术栈的确定 2、开发环境搭建 3、项目计划书、需求文档 4、详细方案编写与修改 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1、深度学习框架需要额外时间学习熟悉。 2、面试对话的技术、机制理解不足 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、文件统一管理，提高效率 2、确定开发任务与分工，协助编写项目计划文档 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、共同完成项目计划书与需求文档 2、确定任务分工，学习相应的技术，并且搭建前后端整体开发框架。 |  |  |  |  |