| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 石有民 | 时间 | 3月11日-3月17日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1、参与团队研讨会议，确定开展基于多模态 AI 的智能化模拟面试系统项目开发，明确项目 “AI + 应用” 的整体定位。 2、参与团队需求分析讨论，梳理并总结传统面试准备存在的核心痛点：缺乏真实面试环境模拟、难以自主察觉语言表达与肢体表现问题、缺少个性化专业反馈指导。 3、明确项目核心价值：提供沉浸式实时音视频交互面试，通过 AI 技术进行量化评估与指导。 4、分析 AI 智能体、实时交互等核心技术难点与风险。 未完成的内容： 1、开发技术栈的确定 2、开发环境搭建 (Python 虚拟环境、MySQL 配置) 3、项目计划书、需求文档未定稿 4、关键模块暂无详细实现方案 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1、深度学习框架 (TensorFlow/PyTorch) 学习成本高，需要额外时间熟悉。 2、面试对话的通信机制理解不足，需要技术预研。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、开发阶段前建立统一的学习资料共享文档，便于团队成员快速掌握相关技术，降低新技术学习与接入成本。 2、尽早明确各成员的开发任务与分工安排，加快推进项目计划相关文档的撰写与定稿工作。 3、提前梳理项目所需调用的各类外部 API，明确其使用规范与管理方式，为后续开发做好技术准备。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、共同完成项目计划书与需求文档 2、确定任务分工，学习相应的技术，并且搭建前后端整体开发框架。 3、配合数据库初始化与前后端连接测试。 4、开展 AI 与语音模块部署测试，验证核心技术。 |  |  |  |  |