| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 石有民 | 时间 | 4月1日-4月7日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 配合团队完成需求规格说明书（SRS）修订完善，针对功能解耦、结构优化、需求细化等问题完成对应模块修正，保障文档严谨性与一致性。 - 参与需求接口结构重构，协助明确内外部接口边界，补充 UI 接口需求，优化接口层次结构，消除功能与接口描述重复问题。 - 跟进前端 UI 原型设计，完成视频面试、AI 助手、知识挑战、社区论坛四大模块的界面布局与交互逻辑确认，支撑非代码原型落地。 4、推进后端模块开发，完善模拟面试与评测、AI 助手、文件下载 / 预览模块的逻辑梳理，对齐团队接口规范。 未完成的内容： 1、未完成 ConnectionManager（WebSocket 连接管理）具体逻辑实现。 2、未开发视频切片后并行分析任务的触发机制。 3、未完成讯飞星火 API 集成，LLM 智能提问暂无法实际调用。 4、未开发历史报告查询与详情获取的数据库查询逻辑。 5、未完成 LLM 简历分析逻辑集成。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1、UI 原型仅完成初步设计，模块间交互细节、状态转换、数据流向未完全明确。 2、前后端未开展联通性测试，接口对接与数据交互未验证。 3、IM-002 视频切片 OpenCV/FFmpeg 方案未最终选型。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、 UI 原型细节完善，明确各模块状态转换与数据交互逻辑。 2、础接口开展前后端联通性测试，排查跨域、中间件连接问题。 3、确定视频切片、ASR、姿态识别等技术选型，统一团队方案。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、系统详细设计阶段，配合完成系统设计文档，完善接口设计文档。 2、ConnectionManager 逻辑开发，实现 WebSocket 连接管理。 3、视频切片技术方案，开发并行分析任务触发机制。 4、讯飞星火 API，实现 LLM 智能提问与简历分析功能。 5、历史报告查询数据库逻辑，完成核心模块联调。 6、模拟视频面试、肢体分析等核心功能代码实现，逐步接入 AI 分析与学习推荐模块 |  |  |  |  |