| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 石有民 | 时间 | 4月22日-4月28日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成内容： 1. 配合团队完成 SDD 文档最终定稿与归档，完善多模态数据交互时序图，满足开发规范要求。 2. 完成视频切片并行分析任务触发机制开发，实现 AI 分析任务高效调度，提升系统处理效率。 3. 启动肢体动作分析、微表情识别 AI 模型集成，完成基础接口对接与环境配置。 4. 配合前端完成前后端联通性测试，解决接口数据格式、参数传递等适配问题，核心接口调用正常。 5. 优化 WebSocket 连接管理、LLM 智能提问、历史报告查询等功能，提升系统稳定性与响应速度。 未完成内容： 1. 微表情识别模型与业务逻辑深度融合未全部完成。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. AI 模型集成后部分场景推理速度较慢，需优化性能。 2. 视频处理技术选型未确定，影响相关模块完整开发。 3. 多模态数据协同分析逻辑尚未完全打通，存在少量兼容问题。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 对 AI 模型推理流程进行轻量化与异步优化，提升运行速度。 2. 尽快组织技术评审，确定视频切片最终方案，推进开发。 3. 完善多模态数据处理逻辑，统一数据格式，提升兼容性。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 完成微表情、肢体动作分析 AI 模型深度集成与联调。 2. 根据确定的视频处理方案，完成对应模块开发与测试。 3. 开展系统全流程功能测试，修复 bug，优化用户体验。 4. 完善多模态协同分析逻辑，实现面试数据统一处理与评测输出。 5. 整理开发文档，配合团队完成项目阶段性验收。 |  |  |  |  |