| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 阙嘉鑫 | 时间 | 2026年3月31日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1、团队完成了需求分析文档的撰写与定稿。 2、完成了需求分析文档中安全需求分析、可靠性与可用性分析、用户体验分析。 3、与另外一位前端同学完成UI设计 4、前端开发环境搭建 未完成的内容： - 接口文档的完整编写 2、开始开发 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 1、未完成接口文档完整详尽的编写，开发遇阻。 2、数据库设计可能不完善，需要进一步审查与修正，本地部署的MySQL数据库中并没有集成我们的数据库表项设计。 3、多模态分析结果如何与 LLM 有效结合生成个性化评语，技术方案还需深入论证。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、LLM辅助进一步完善需求分析文档设计、完成数据库分析设计、接口文档定义。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、共同完成需求分析文档的最终审稿与修订。 2、与后端同学共同完成接口文档的编写 3、完成前端基本用户界面的开发。 |  |  |  |  |