| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 朱绪达 | 时间 | 2026.3.18 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 明确了个人在团队中的核心职责，负责面试核心服务开发，主攻实时通信与语音处理模块。 技术架构方案设计： - 确定基于 FastAPI 和 WebSocket 构建低延迟的音视频通信链路。 项目预算初步估算： - API 调用成本：主要为讯飞星火 Spark4.0 大模型及 ASR 接口的 Token 消耗费用。 - 算力成本：本地或云端 GPU（用于运行 MediaPipe、DeepFace 等 AI 模型）的租赁与维护费用。 - 存储成本：用于存放面试视频（WebM 格式）及结构化报告（JSON）的存储空间费用。 未完成的内容：  WebSocket 基础原型开发：尚未完成 /ws 接口的初版 Demo 代码编写。  开发环境统一：团队内部关于深度学习框架（TensorFlow 2.19.0 与 PyTorch 2.5.1）的本地 GPU 运行环境尚未完全配置完成。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  技术难点：如何在 WebSocket 通信中实现 12 秒静默自动检测，并确保视频分片传输的完整性。  延迟优化：实时音视频流转录过程中的端到端延迟（目前目标为 < 500ms）在弱网环境下的稳定性挑战。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 接口先行：建议优先与负责前端（彭进辉、阙嘉鑫）的同学定义好 WebSocket 的数据帧格式。 - 模块化测试：先编写独立的音视频提取脚本，验证 FFmpeg 与音频流转换的兼容性，再集成进 FastAPI 框架。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容：  环境搭建：完成后端开发环境配置，确保本地支持 GPU 加速推理（CUDA 12.1）。  核心链路开发：编写 Interview_websocket.py 基础框架，实现服务器对二进制视频流的接收。  音频处理集成：开发音频提取服务（extractAudio 方法），支持将 WebM 格式转换为 Whisper 识别所需的 MP3 或 WAV 格式。  联调测试：与何郑雄协作，尝试将语音识别后的文本输入 SparkLLM，完成“提问-回答-转录”的小闭环测试。 |  |  |  |  |