| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 石有民 | 时间 | 3月18日-3月24日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 完成了项目计划书的目标人群，项目目标部分 - 明确任务分工： AI 分析引擎开发，负责语音与文本分析 未完成的内容： - 未评估技术方案的可行性 - 未确定部署何种模型或者调用何种api |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1、对进行语音与文本分析的功能的技术框架不熟悉 2、面试对话的通信机制理解不足，需要技术预研。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、加快调研主流语音识别、大语言模型及相关 API 服务，综合评估效果、成本与易用性，尽快确定项目所需模型选型与 API 调用方案。 2、加快调研主流语音识别、大语言模型及相关 API 服务，综合评估效果、成本与易用性，尽快确定项目所需模型选型与 API 调用方案。 3、针对语音与文本分析相关技术框架开展专项学习与技术预研，整理学习资料并形成技术笔记，快速补齐技术认知短板。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、完成需求文档 2、完成技术方案可行性评估，明确语音与文本分析相关模型及 API 选型。 |  |  |  |  |