| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 石有民 | 时间 | 4月15日-4月21日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成内容： 1. 配合组长完成系统设计文档（SDD）修订完善，按导师意见重构章节逻辑，补充核心模块设计说明，对齐接口规范。 2. 参与视频流处理、AI 模型集成等技术方案细化，明确开发落地路径。 3. 完成 ConnectionManager（WebSocket 连接管理）核心逻辑开发，实现连接维护功能。 4. 完成讯飞星火 API 集成，实现 LLM 智能提问与简历分析功能调用。 5. 完成历史报告查询与详情获取的数据库查询逻辑开发。 6. 配合团队优化前端 UI 原型交互细节，梳理后端模块逻辑闭环。 未完成内容： 1. 视频切片后并行分析任务触发机制未开发。 2. 肢体动作分析、微表情识别等 AI 模型集成未启动。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. SDD 复杂交互流程（多模态数据并行处理时序图）表达不够直观。 2. IIM-002 视频切片 OpenCV 与 FFmpeg 选型未确定，影响模块设计。 3. 前后端联通性测试未启动，接口对接有效性待验证。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 在 SDD 中补充时序图、状态转换图，提升复杂流程可读性。 2. 尽快组织技术选型会议，确定视频处理方案。 3. 提前开展接口 Mock 测试，提前发现数据交互问题。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 配合完成 SDD 最终定稿与归档。 2. 开发视频切片并行分析任务触发机制，提升 AI 分析效率。 3. 启动肢体动作分析、微表情识别等 AI 模型集成。 4. 配合前端开展前后端联通性测试，完成核心接口对接。 5. 优化已开发功能，保障系统稳定运行。 |  |  |  |  |