| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 何郑雄 | 时间 | 2026年5月5日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 1、后端核心服务构建：基于 FastAPI 完成了 user_router 与 interview_router 的核心逻辑编写，实现了 15+ 接口的初步跑通，包括用户注册、简历解析及面试岗位检索。 - 2、WebSocket 实时流处理：实现了 ConnectionManager 类，用于管理面试过程中的双向通信，并完成了视频帧分发器（Frame Distributor）的基础逻辑，支持前端视频数据流向 AI 引擎的平稳推送。 3、数据库架构迁移：完成了 MySQL 8.0 数据库的正式环境部署与 Schema 迁移，针对面试报告的多维查询需求优化了索引结构。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 1、WebSocket 性能预估：在模拟多用户同时在线时，视频帧的序列化与反序列化对内存占用较高，存在微小的延迟波动。 - 2、环境依赖冲突：本地开发环境与部分 AI 依赖库（如 OpenCV 环境）在不同系统下的兼容性问题。 |  |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 1、引入 Redis 缓冲区：建议后续引入 Redis 缓存面试过程中的临时状态数据，减轻 MySQL 的频繁写入压力。 - 2、接口规范交付：已将 Apifox 中定义的接口规范同步给前端同学，并行推进 UI 绑定工作。 |  |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 1、集成视觉分析模块，调试 MediaPipe 对人脸特征点与肢体动作的提取稳定性。 - 2、开始对接大语言模型（星火/IR-EXT-002）的 Prompt 逻辑，实现基于简历的智能提问。 |  |  |  |  |  |
| 团队项目总体进度 | - 本周项目正式从设计阶段转向开发准备阶段。完成了《软件设计文档》中定义的所有基础管理模块（FR-UM系列）后端开发；前端已完成核心交互界面的 Demo。统一了 WebRTC 与后端 WebSocket 的数据封包格式，解决了前后端数据联调的协议冲突。 |  |  |  |  |  |