| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 廖俊 | 时间 | 2026.4.15-2026.4.21 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容： 完成数据库建表SQL脚本编写、执行与性能测试，落地详细设计的数据库方案，完成数据备份与容灾方案设计 按SDD规范完成文件存储结构落地 修复边缘场景逻辑，对齐团队接口规范 未完成的内容： 用户体系功能的前端交互与联调测试受 UI 原型优化影响，尚未完全收尾，需下周继续推进 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 用户体系接口与AI评测、文件处理模块的数据交互格式需按最终SDD统一。 数据库在大文件上传场景存在性能小幅波动，需优化查询与存储策略。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 严格遵循定稿 SDD，统一跨模块接口参数与数据格式，保障交互一致性 增加数据库慢查询监控，优化分批次写入逻辑，完成容灾方案验证 前后端联调节奏受 UI 调整影响，需加强同步避免阻塞 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 完成数据库性能优化与容灾方案落地验证，保障稳定运行 参与团队整体前后端联通性测试，保障系统流程顺畅 |  |  |  |  |