| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 朱绪达 | 时间 | 2026/4/1-2026/4/7 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 面试核心服务业务流程定稿 - 面试生命周期设计： 确定了从“建立连接-身份校验-开场白-循环提问-面试收尾-生成报告”的标准化面试逻辑流转图。 - 动态追问机制方案： 输出了基于 AI 评估结果触发的“深入追问”设计文档，定义了面试官智能体在何种量化分值下切换话题或深化当前问题。 - 实时通信架构方案设计 - 信令交互协议选型： 确定采用 WebSocket 作为实时信令传输协议，完成了面试状态同步的消息格式定义。 - 并发连接管理设计： 设计了基于 Room ID 的会话隔离方案，确保面试过程中的指令传输高可靠、低延迟。 - 多模态视频流处理模型设计 - 推流与渲染链路规划： 明确了前端采集、流媒体服务器中转到后端 AI 分析的完整拓扑结构，初步选定 WebRTC 方案。 - 数据采集指标定义： 制定了视频流抽帧分析的维度以及音频流实时转文字的触发频率规约。 - 数据库逻辑模型（ER）设计 - 针对负责模块完成了实体关系建模：包括 Interview_Session、Realtime_Log及 Evaluation_Metrics。 未完成的内容： - 视频编解码参数调优： 尚未针对弱网环境制定详细的视频码率降级方案。 - 物理库表建立： SQL 脚本编写工作顺延至下周开发环境配置完成后执行。 - 原型交互细节确认： 视频面试界面中“实时反馈组件”的交互动画细节需与 UI 进一步对齐。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - RTC 延迟风险： 若后端 AI 推理时间过长，可能导致实时通信中的“AI 响应延迟”，需进一步设计预加载或过渡语（填充对话）机制。 - 浏览器兼容性隐患： WebRTC 在不同移动端浏览器上的采集权限可能存在差异，需在原型阶段补充兼容性容错方案。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 引入流式传输（Streaming）： 建议 AI 响应采用流式输出，配合前端实时渲染，以减少用户感知的首字等待时间（TTFB）。 - 音视频分离处理： 建议将音频流优先处理以保证对话流畅度，视频流分析可采用非对称的异步处理模式以减轻服务器压力。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 下周工作计划 - 技术环境初始化： 搭建基于 WebSocket 和 WebRTC 的原型验证环境（PoC）。 - SQL 脚本落地： 完成面试核心业务相关表的物理建表工作。 - 信令接口开发： 开始编写第一版 RTC 信令交互代码，实现基础的呼叫与连接建立。 - 模型接入准备： 联调视频流抽帧接口与 AI 视觉分析模块的数据对接规范。 |  |  |  |  |