| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 朱绪达 | 时间 | 2026/5/13-2026/5/19 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1. 完成面试核心服务与 AI 视觉分析引擎之间的数据传输通道搭建：将 MediaPipe 姿态关键点坐标、DeepFace 情绪置信度分数通过 WebSocket 扩展帧推送至前端，与面试对话信令帧共通道、分优先级传输 2. 基于 W7-W8 的追问算法，完成 AI 实时评分模块初版：综合 ASR 语音转写文本质量 + 视觉行为指标（眼神对视率、坐姿偏移量），按预设权重输出 0-100 分的实时维度评分，评分结果同步推送前端仪表盘 3. 配合何郑雄提出的「跳帧检测」策略，在 WebSocket 推送端实现非核心帧标记位机制：坐姿与环境帧标记为低频帧（5 帧 1 次），眼神与点头帧标记为核心帧（逐帧推送），AI 路由层据此区分处理优先级 4. 编写面试全流程自动化 Mock 测试脚本 15 条，覆盖：正常三轮问答/用户提前退出/12s 静默超时/AI 返回空响应/WebSocket 中途断开/视频流中断恢复 6 类场景 5. WebRTC 适配层针对移动端低版本浏览器的兼容性降级测试完成，输出 Chrome < 90/Safari < 15 的兼容性边界文档与回退方案（WebRTC → HLS 录制回放降级路径） 未完成的内容： 1. 评分模型各维度权重（语言流利度 vs 视觉表现 vs 情绪稳定性）尚未经真实面试场景数据校准，当前使用经验预设值 2. 面试过程中间评分数据的持久化存储方案待确定（本地文件 vs Redis 缓存 vs MySQL 实时写入） |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 视觉分析 + LLM 推理叠加后端到前端的总延迟约 1.5s，评分仪表盘的实时刷新存在可感知滞后 2. 部分移动端旧版浏览器在 WebRTC 推流 10 分钟后出现视频帧时间戳漂移，导致后端抽帧时间对齐偏差 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 将评分逻辑与追问生成异步解耦：追问问题优先返回，视觉评分结果允许 1-2s 延迟回调，避免阻塞对话节奏 2. 视频帧时间戳以服务端接收时间为基准，客户端 PTS 仅作为辅助参考，避免设备时钟漂移影响 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 配合何郑雄完成评测报告生成模块所需面试会话数据的接口定义与数据契约对齐 2. 推进面试回放功能的后端服务开发：实现面试会话时间轴记录与关键事件（提问/回答/评分快照）索引存储 3. 完成 AI 实时评分的异步化解耦改造，验证追问生成与评分计算的独立管线可行性 4. 针对移动端视频帧时间戳漂移问题，实现服务端时间戳归一化修正逻辑 |  |  |  |  |