| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 阙嘉鑫 | 时间 | 2026年4月7日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1、团队彻底完善了需求分析文档。 2、基本完成接口文档设计 3、与另外一位前端同学共同完成UI设计 未完成的内容： 1、与后端同学进行接口对接测试 2、开始开发 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 前后端接口未进行对接测试 - UI细节仍需改动 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 计划与后端同学进行接口测试 - 细节化UI内容 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 完成接口测试 - 开始开发 |  |  |  |  |