| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 石有民 | 时间 | 3月25日-3月31日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 完成了需求说明书模拟面试与评测模块、 AI 助手模块、文件下载模块、文件预览模块。 未完成的内容： - 未实现ConnectionManager的具体逻辑（用于管理WebSocket连接）；未完成视频切片后并行分析任务的触发机制开发；未集成讯飞星火API，无法实现LLM智能提问的实际调用；未开发历史报告查询与详情获取的数据库查询逻辑 - 未完成LLM分析简历的逻辑集成 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1、 IM-002视频切片存在OpenCV和FFmpeg两种方案，未明确最终选型 2、 LLM智能提问依赖讯飞星火API，未确认API密钥、调用权限及收费标准；简历解析依赖pdfplumber，未确认其对不同格式PDF的兼容性（如扫描版PDF） |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、明确技术选型，确认IM-002视频切片方案，明确多模态分析各子任务的技术选型（如ASR选用讯飞星火ASR API，姿态识别选用OpenCV或专业SDK）；确认所有依赖项（API、工具）的接入方式与权限。 2、提前搭建测试环境，明确性能测试工具（如WebSocket延迟用Wireshark测试，切片处理时间用代码计时），在开发过程中同步进行单元测试与集成测试，确保性能指标达标。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、明确技术选型 2、完善需求细节，优化逻辑设计。 |  |  |  |  |