| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 何郑雄 | 时间 | 2026年4月14日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体 |
| 本周工作总结 | 完成的内容： - 共同参与团队讨论，进入系统详细设计阶段，配合团队完成系统设计文档（SDD）的初稿编制工作。 - 最后完善与优化了需求规格说明书（SSR），主要针对功能模块的进一步解耦、需求细化等。 - 3、重点明确需求接口的的结构分析，明确内部、外部、机器接口需求，有效消除了有效消除功能与接口描述重复的问题，提升接口设计的合理性与可维护性。 4、推进后端模块开发，完善模拟面试与评测、AI助手、文件下载/预览模块的逻辑梳理，严格对齐团队接口规范，确保后端开发工作有序推进。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - IIM-002 视频切片 OpenCV/FFmpeg 方案未最终选型。 - 前后端未开展联通性测试，接口对接与数据交互未验证 |  |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、UI原型仅完成初步设计，模块间交互细节、状态转换、数据流向未完全明确，可能影响后续前后端开发的衔接效率。 2、前后端未开展联通性测试，接口对接与数据交互的有效性未得到验证，存在接口适配异常的潜在风险。 3、M-002视频切片OpenCV/FFmpeg方案未最终选型，技术方案的不确定性影响视频切片相关功能的开发进度。 |  |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 针对系统设计文档初稿结构混乱，内容不齐全等问题做进文档的结构调整与内容重构，完全遵循SDD风格进行文档撰写。 - 推进肢体分析、微表情分析等模型的项目集成落地。 - 配合团队推进UI原型细节完善及前后端联通性测试，及时排查并解决开发过程中出现的问题。 |  |  |  |  |  |
| 团队项目总体进度 | 本周期间，团队成员一起完成了： 需求规格文档（SRS）的最终完善与定稿：针对前期评审中发现的功能边界模糊问题，进行了针对性修正。重新梳理了业务逻辑架构，确保功能描述与系统技术架构的高度一致，为后续开发提供了确化的准则。 前端 UI 原型设计与交互定义：基于用户使用场景，完成核心业务模块的 UI 原型设计。明确前端UI设计的基本界面及功能交互逻辑。 系统设计文档（SDD）：本周完成了系统设计文档的初稿，但仍然存在结构混乱与内容不全的问题，在后续会继续调整和完善SDD风格系统设计文档。 |  |  |  |  |  |