| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 石有民 | 时间 | 4月8日-4月14日 | 团队项目名称 | 模拟面试智能体系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 系统详细设计阶段，配合团队完成系统设计文档（SDD）的编制与完善工作，重点梳理接口设计相关内容，确保文档与需求规格说明书（SRS）保持一致，为后续开发工作提供清晰的设计依据，保障开发流程的规范性。 - 配合团队完成需求规格说明书（SRS）修订完善，针对功能解耦、结构优化、需求细化等问题，完成对应模块的修正工作，进一步提升文档的严谨性与一致性，为各模块开发提供准确的需求支撑。 - 参与需求接口结构重构，协助明确内外部接口边界，补充UI接口需求，优化接口层次结构，有效消除功能与接口描述重复的问题，提升接口设计的合理性与可维护性。 4、推进后端模块开发，完善模拟面试与评测、AI助手、文件下载/预览模块的逻辑梳理，严格对齐团队接口规范，确保后端开发工作有序推进。 未完成的内容： 1、ConnectionManager（WebSocket 连接管理）具体逻辑实现未完成，暂未实现WebSocket连接的有效管理与维护功能。 2、视频切片后并行分析任务的触发机制未开发，无法实现视频切片后分析任务的高效并行执行，影响AI分析效率。 3、讯飞星火API集成未完成，导致LLM智能提问功能暂无法实际调用，简历分析逻辑也未完成集成。 4、历史报告查询与详情获取的数据库查询逻辑未开发，无法实现历史报告的有效查询与详情展示。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1、UI 原型仅完成初步设计，模块间交互细节、状态转换、数据流向未完全明确。 2、前后端未开展联通性测试，接口对接与数据交互未验证。 3、IM-002 视频切片 OpenCV/FFmpeg 方案未最终选型。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、UI原型仅完成初步设计，模块间交互细节、状态转换、数据流向未完全明确，可能影响后续前后端开发的衔接效率。 2、前后端未开展联通性测试，接口对接与数据交互的有效性未得到验证，存在接口适配异常的潜在风险。 3、M-002视频切片OpenCV/FFmpeg方案未最终选型，技术方案的不确定性影响视频切片相关功能的开发进度。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、推进ConnectionManager逻辑开发，完成WebSocket连接管理的核心功能实现，确保连接的稳定与高效。 2、完成讯飞星火API集成，实现LLM智能提问与简历分析功能的落地，确保相关功能可正常调用。 3、推进模拟视频面试、肢体分析等核心功能的代码实现，逐步接入AI分析与学习推荐模块，确保各模块协同运行。 4、配合团队推进UI原型细节完善及前后端联通性测试，及时排查并解决开发过程中出现的问题。 |  |  |  |  |